แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....2559........

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง....อำเภอ.............เวียงเชียงรุ้ง...........จังหวัด........เชียงราย.................

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตาม แผน (() | ไม่เป็นไปตาม แผน (() | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 2 | เคหะและชุมชุม | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านประชาร่วมใจหมู่ที่ 10 | 1 | ประกวดราคา | 2 ธันวาคม 58 | 30 ธันวาคม 2558 | - | - | - |  | / | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 3 | เคหะและชุมชุม | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 | 1 | ประกวดราคา | 2 ธันวาคม 58 | 30 ธันวาคม 2558 | ส่งมอบงาน งวด 1,2,3 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 | - | 3,792,156 | / |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 4 | เคหะและชุมชุม | ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 | 1 | ประกวดราคา | 2 ธันวาคม 58 | 30 ธันวาคม 2558 | - | - | - |  | / | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 5 | เคหะและชุมชุม | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 – บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.40 เมตร งบประมาณ | 1 | ประกวดราคา | 2 ธันวาคม 58 | 30 ธันวาคม 2558 | ส่งมอบงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | - | 3,485,000 | / |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |

ลายมือชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ                                                                       ลายมือชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (.....นางนิรมล  พรสืบ..........)                                                                                  		ชื่อ (.........นางชัญญานุช  ใจหาญ..........)

ตำแหน่ง........ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง..............                                                      ตำแหน่ง .......ผู้อำนวยการกองคลัง.........